****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.04.2024 № 138

г. Мурино

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 13.11.2020 № 282 «Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  (в редакции постановлений от 12.12.2023 № 460;  от 16.11.2023 № 431) |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации от 03.03.2023 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 16.09.2022 № 266 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2029гг.», решением совета депутатов от 15.02.2024 г. № 323 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 13.12.2023 № 309 «О бюджете муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», администрация МО «Муринское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в приложение утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 13.11.2020 г. №282 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Заведующей сектором делопроизводства и архива – Чернобавской Е.Н. ознакомить с настоящим постановлением:

- заместителя главы администрации - Бережного И.С.

- заместителя главы администрации – начальника отдела экономики, управления муниципальным имуществом, предпринимательства и потребительского рынка – Опополя А.В.

- начальника отдела финансового управления – главного бухгалтер – Туманова В.А.

- руководителей подведомственных учреждений МБУ «СРТ» -Бобровскую Е.А., и МБУ «ЦБС» - И.О. директора Данилова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бережного И.С.

Глава администрации А.Ю. Белов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 01.04.2024 г. № 138

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования   
«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

**«Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2029 |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации МО «Муринское городское поселение» - далее отдел ЖКХ и благоустройства |
| Соисполнители программы | Отдел ЖКХ и благоустройства |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «СРТ»).  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МБУ «ЦБС») |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы инженерно-коммунальной сферы и ее развитие. Обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленных нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной программы | Комплексное развитие территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; Повышение качества жизни населения МО «Муринское городское поселение» и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей поселения. Исполнение требований законодательства РФ и иных нормативных документов. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание условий для надежного обеспечения природным газом жителей МО «Муринское городское поселение». Создание условий для надежного обеспечения электроэнергией жителей МО «Муринское городское поселение». Снижение потерь в тепловых сетях. Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **Региональный проект 1**  -«Газификация Ленинградской области»  **Региональный проект 2**  -«Реализация установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем средств финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит –  156 442,30 тыс. руб., в том числе:  2021 год – 114 722,81 тыс. руб.  2022 год – 29 111,09 тыс. руб.  2023 год – 4 011,20 тыс. руб.  2024 год – 7587,20 тыс. руб.  2025 год – 1 630,00 тыс. руб.  2026 год – 1 6300 тыс. руб.  2027 год – 0 тыс. руб.  2028 год – 0 тыс. руб.  2029 год – 0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы | Программой не предусмотрено |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.**

Муниципальное образование «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено к северо-западу от территории города Санкт- Петербурга и граничит:

- на севере – с МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на севере и северо-востоке – с МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на востоке – с МО «Всеволожский муниципальный район» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- на юге и западе – с г. Санкт-Петербург;

- на северо-западе – с МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с требованиями Федерального законам от 06.10.2003   
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.03.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») органы местного самоуправления обязаны выполнять мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжение населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же распоряжаться муниципальными объектами коммунального хозяйства и планировать развитие сети коммунальной инфраструктуры.

На территории МО «Мурино» в настоящее время находятся   
260 многоквартирных дома и 667 частных жилых дома.

Из расположенных на территории МО «Муринское городское поселение» 667 частных жилых домов, по информации от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», к сетям газоснабжения в настоящее время подключены более 50 объектов (заключены договора на поставку газа). Администрация МО «Мурино» приняла участие в областной программе «Газификация муниципального образования «Муринское городское поселение» (капитальное строительство объектов газификации, в том числе проектно-изыскательские работы) Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы». Завершено строительство распределительного газопровода в дер. Лаврики протяженностью 2,75 км. Силами подрядных организаций АО «Газпром газораспределение ЛО» проводятся мероприятия по врезке и пуску газа в частные домовладения дер. Лаврики.

Также завершено проектирование распределительных газопроводов в г. Мурино Проектно-сметная документация прошла экспертизу в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и получила положительное заключение. В настоящее время ПСД передана единому оператору газификации в лице АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для выполнения строительно-монтажных работ. Силами подрядных организаций АО «Газпром газораспределение ЛО» проводятся мероприятия по строительству распределительного газопровода в г. Мурино и врезке и пуску газа в частные домовладения г. Мурино.

В собственности муниципальной казны г. Мурино (на территории МЧС) находится трансформаторная подстанция ТП-463 1958 года постройки. К данной подстанции подключены многоквартирные дома №№ 36, 45, 47, 51, 53, 55 по ул. Оборонной, центральный тепловой пункт и повысительная насосная станция (расположенные на территории МЧС), канализационная насосная станция (находится во дворе МКД № 47 по ул. Оборонной).

Трансформаторная подстанция ТП-463 подключена по 3-ей категории надежности электроснабжения к сетям филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» и имеет разрешенную мощность (в соответствии с Актом технологического присоединения) 800 кВт. Проложенные линии электроснабжения имеют сверхнормативные потери, а типы кабелей не соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (издание 7). МКД № 45, 47 оснащены электрическими плитами.

Указанная подстанция имеет высокую степень физического износа.

На ул. Оборонной г. Мурино (вблизи МКД № 26 по ул. Оборонной) расположена трансформаторная подстанция ТП-13, являющаяся по факту объектом обеспечения строительства указанного многоквартирного дома. Данная подстанция была укомплектована оборудованием производства середины 20-го века, установленном на бетонных плитках, уложенных непосредственно на грунт и имеющая ограждающие конструкции, выполненные кустарным способом из профилированного листа.

Отсутствие в продаже не только самого оборудования, использованного ранее для комплектации указанной ТП-13, но и элементов – аналогов, не позволяло осуществлять ее техническое обслуживание в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Многоквартирный дом № 26 по ул. Оборонной, подключенный к ТП-13, оснащен электрическими плитами.

Указанная подстанция имела высокую степень физического износа.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существует необходимость ежегодной актуализация схемы теплоснабжения в 2021-2029 годах.

В связи с серьезным физическим и моральным износом инженерных сетей, оборудования и объектов инженерной инфраструктуры, а так же в соответствии с требованиями нормативных документов дополнительно к перечисленным мероприятиям на территории МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период   
2021 – 2029 годы необходимо провести мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству наружных инженерных сетей и сооружений, направленные на увеличение надежности энергообеспечения объектов и повышение качества жизни населения, обеспечить безопасные и комфортные условия для проживания граждан.

Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части Разработки и актуализации схем, программ и балансов предусматривается финансирование изготовления следующих документов:

- актуализированной схемы водоснабжения / водоотведения   
МО «Муринское городское поселение».

- топливно-энергетического баланса МО «Мурино».

- программы по энергосбережению и энергоэффективности объектов МО «Мурино».

- ежегодной актуализированной схемы теплоснабжения МО «Мурино».

- технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технических паспортов на тепловые сети и сети электроснабжения).

- разработка схемы электроснабжения муниципального образования.

**2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 годы и ее подпрограммы направленны на исполнение требований Федеральных законов Российской Федерации, повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении тепловой энергии улучшение качества жизни населения, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан, повышение уровня газификации территории МО «Муринское городское поселение», создание условий для надежного обеспечения электроснабжения.

Целью программы является удовлетворение потребностей населения в бесперебойном получении тепло, газо и электроснабжения, и разработка требуемой технической документации.

Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» и проводимые мероприятия направлены на обеспечение развития и функционирования коммунальной инфраструктуры, повышения энергоэффективности и улучшения условий жизни граждан.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы: «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 гг.» определены в следующих документах:

- Конституции Российской Федерации.

- Федеральном законе от 07.10.2003 № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления на территории Российской Федерации».

- Федеральном законе от 30.12.2021 № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении».

- Федеральном законе от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральном законе от 27.12.2002 № 184 «О водоснабжении».

- Федеральном законе от 29.03.2003 № 35 «Об электроэнергетике.

- Федеральном законе РФ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Федеральном законе РФ от 19.07.2018 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации».

- Областном законе ЛО от 23.12.2015 № 153 «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в [областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»](http://docs.cntd.ru/document/537958826).

- Постановлении Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Постановлении Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».

- Постановлении Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

- Постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказании этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

- Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 30.06.2018) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).

- Постановлении Правительства от 21.02.2019 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановлении Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил ВС и ВО».

- Постановлении Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области»

- Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.03.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

- Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа не является непосредственно связанной с достижением определенных конечных социально-экономических целей развития МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, но обеспечивает значительный вклад в достижение стратегических целей в области Устойчивого функционирования и развитие коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 гг. и улучшения качества жизни населения.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий.**

3.1. Региональный проект 1 «Газификация Ленинградской области»:

- Газификация муниципального образования «Муринское городское поселение» (капитальное строительство объектов газификации) Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы» в дер. Лаврики.

- Авторский надзор при выполнении строительно-монтажных работ для объекта «Распределительный газопровод д. Лаврики».

- Строительный контроль при выполнении строительно-монтажных работ для объекта «Распределительный газопровод д. Лаврики». Мероприятия по врезке и пуску газа в д. Лаврики.

3.2. Региональный проект 2 «Реализация установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием»:

- Выполнение мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде на 2021-2024 годы (в том числе проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, закупка оборудования, строительно-монтажные работы пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию) в многоквартирных домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, по ул. Оборонной г. Мурино.

3.3. Информация о комплексах процессных мероприятиях:

Комплекс процессных мероприятий 1: «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ»:

- «Подготовка технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технические паспорта на тепловые сети и сети электроснабжения);

- «Содержание и обслуживания распределительного газопровода»;

- «Услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям».

Комплекс процессных мероприятий 2: «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности»:

- «Реконструкции трансформаторной подстанции №463 в г. Мурино, кабельной линии 6 кВ, кабельной линии 0,4 кВ»;

- «Реконструкции трансформаторной подстанции №13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ»;

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО «Муринское городское поселение»»;

- «Модернизация, капитальный ремонт ЦТП»;

- «Актуализация схемы водоснабжения МО "Муринское городское поселение" на 2024 год»;

- «Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029 годы».

- «Разработка схемы электроснабжения муниципального образования».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг.»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) 1 | | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| Базовый период (2021 год)2 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа: | | | | | | | | | | | | 1,0 |
|  | Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг. | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.  Обеспеченность населения качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением | плановое значение | %  (нарастающим итогом) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2.  «Строительство распределительных газопроводов | плановое значение | км | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| фактическое значение | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 3.  Обеспеченность населения качественным бесперебойным электроснабжением. | плановое значение | шт. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
| фактическое значение | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 4.  Разработка нормативно-технической документации | плановое значение | шт. | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,25 |
| фактическое значение | 1,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

По иным мероприятиям муниципальной программы сведения о показателях (индикатор) не устанавливается, по основаниям предусмотренным п. 18.1приложения 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области», утвержденного постановлением администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2023 №74«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области».

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 годы»

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя 1 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 2 | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю 3 | Реквизиты акта 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | Показатель 1.  Обеспеченность населения качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением | % | Ежегодно | Формирование сводного отчета на основании сведений о количестве смонтированных и введенных в эксплуатацию АИТП | 25 декабря | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации |  |
| 2 | Показатель 2.  «Строительство распределительных газопроводов | км | Ежегодно | Формирование сводного отчета о проложенных и введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетях | 25 декабря | Отдел ЖКХ и  благоустройства  администрации |  |
| 3 | Показатель 3.  Обеспеченность населения качественным бесперебойным электроснабжением. Снижение индекса аварийности объектов энергетического комплекса | % | Ежегодно | Формирование сводного отчета о реконструкции ТП-463, КЛ-6кВ, ВЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ и ВЛ-0,4кВ.  Формирование сводного отчета о реконструкции ТП-13, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ | 25 декабря | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации |  |
| 4 | Показатель 4.  Разработка нормативно-технической документации | шт. | Ежегодно | Формирование сводного отчета о ежегодной процедуре актуализации схемы теплоснабжения; об актуализации схемы Водоснабжения / Водоотведения; по разработке Топливно-энергетического баланса МО; по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 25 декабря | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации |  |
| 5 | Показатель 5.  Разработка нормативно-технической документации | шт. | Ежегодно | Формирование годового отчета о проведении процедуры разработки схемы электроснабжения муниципального образования | 25 декабря | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг.»

План реализации программы

«Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Оценка расходов  (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | Годы реализации | | | | | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области» на 2021-2029гг. | Отдел ЖКХ и благо-устройства, МБУ «СРТ», МБУ «ЦБС» | Всего, в том числе: | 114 722,81 | 29 111,09 | 4 011,20 | 7587,20 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158692,3 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 104 036,98 | 24 059,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 096,64 |
| Местный бюджет | 10 685,83 | 5 051,43 | 4 011,20 | 7587,20 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30595,66 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект 1**  **«Газификация Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  «Газификация муниципального образования «Муринское городское поселение» (капитальное строительство объектов газификации)» в дер. Лаврики | МБУ «ЦБС» | Всего, в том числе: | 24 492,21 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 818,38 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 21 293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 293,84 |
| Местный бюджет | 3 198,37 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524,54 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект 2**  **«Реализация установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием»** | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1**  «Выполнение мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде» | Отдел ЖКХ и благо-устройства» | Всего, в том числе: | 45 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 050,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 42 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 797,50 |
| Местный бюджет | 2 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,50 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятие 1**  «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ» | Отдел ЖКХ и благо-устройства»  МБУ «ЦБС»  МБУ «СРТ» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 357,87 | 508,00 | 508,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433,87 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 1 357,87 | 508,00 | 508,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433,87 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** «Подготовка технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технические паспорта на тепловые сети и сети электроснабжения) | Отдел ЖКХ и благо-устройства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** «Содержание и обслуживания распределительного газопровода» | Отдел ЖКХ и благо-устройства» (УМИ) | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** «Услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 57,87 | 378,00 | 378,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,87 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 57,87 | 378,00 | 378,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,87 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятие 2**  «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 45 180,60 | 27 427,32 | 3 503,20 | 7587,2 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85390,32 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 39 945,64 | 24 059,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 005,57 |
| Местный бюджет | 5 234,96 | 3 367,39 | 3 503,20 | 7587,2 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23634,75 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** «Реконструкции трансформаторной подстанции №463 в г. Мурино, кабельной линии 6 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 44 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 105,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 39 945,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 945,64 |
| Местный бюджет | 4 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159,96 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** «Реконструкции трансформаторной подстанции №13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 1 075,00 | 26 204,93 | 1385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 665,83 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 24 059,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 059,66 |
| Местный бюджет | 1 075,00 | 2 145,27 | 1 385,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606,17 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** «Энергосбережение и повышение энергоэффективности МО «Муринское городское поселение»» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 222,12 | 1 117,30 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,42 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 222,12 | 1 117,30 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,42 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** «Модернизация, капитальный ремонт ЦТП» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561,2 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561,2 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** **«А**ктуализация схемы водоснабжения, теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029 годы» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6300,00 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** «Разработка схемы электроснабжения муниципального образования» | Отдел ЖКХ и благоустройства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |