**Целевые показатели результативности использования субсидий**

**(в соответствии с п. 4.2.10 и Приложением 4.19 Соглашения № 16-НПЧг-19 от 14.06.2019г.)**

14.01.2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | |
| **Планируемые** | **Достигнутые** |
| 1. | Количество домовладений и квартир в населенном пункте д. Лаврики, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии. | шт. | 102 | 0 |
| 2. | Количество домовладений и квартир в населенном пункте п. Мурино, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии. | шт. | 533 | 0 |
| 3. | Протяженность построенных газопроводов в д. Лаврики в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом). | м | 2920 | 0 |
| 4. | Протяженность построенных газопроводов в п. Мурино в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом). | м | 11220 | 0 |
| 5. | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объекта: «Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области». | да/нет | да | нет |
| 6. | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объекта: «Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области». | да/нет | да | нет |