Приложение 1

к программе «Проведение капитального ремонта  многоквартирных  домов,

расположенных на  территории муниципального образования «Муринское

сельское поселение» Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской

области  в 2012г», утвержденной Решением Совета Депутатов

Муниципального образования «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального  района  Ленинградской области  от  05.04.2012  № 7

| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Мурино ул. Оборонная д. 8 | 1990 | не пров. | кирпич | 5 | 4 | 3681,2 | 3110,10 | 2878,10 | 156 | частичный | 3806115 | 1979955 | 433664 | 1011884 | 380612 | 1223,79 | 7467 | 09.2012г. |
| 2 | п. Мурино ул. Оборонная д. 14 | 1988 | не пров. | кирпич | 6 | 4 | 6743,00 | 6462,54 | 3286,74 | 185 | частичный | 2919003 | 1518216 | 332666 | 776221 | 291900 | 463,01 | 7467 | 09.2012г. |
| 3 | п. Мурино ул. Оборонная д. 20 | 1993 | не пров | кирпич | 10 | 2 | 5733,2 | 4544,90 | 4544,90 | 159 | частичный | 4077715 | 2121240 | 464611 | 1084092 | 407772 | 897,21 | 7467 | 09.2012г. |
| 4 | п. Мурино ул. Оборонная д. 53 | 1960 | не пров. | кирпич | 4 | 3 | 2243,86 | 2110.60 | 1825,50 | 76 | частичный | 1296456 | 674433 | 147713 | 344664 | 129646 | 644,81 | 7467 | 09.2012г. |
| 5 | п. Мурино ул. Оборонная д. 55 | 1960 | не пров | кирпич | 4 | 3 | 2484,90 | 2009,40 | 1796,30 | 120 | частичный | 1749601 | 910156 | 199346 | 465139 | 174960 | 870,71 | 7467 | 09.2012г. |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х | Х | Х | 20886,16 | 18137,54 | 14331,54 | 696 |  | 13848890 | 7204000 | 1578000 | 3682000 | 1384890 |  |  |  |

Приложение №2

к программе «Проведение капитального ремонта  многоквартирных  домов,

расположенных на  территории муниципального образования «Муринское

сельское поселение» Всеволожского  муниципального  района

Ленинградской  области  в2012г», утвержденной Решением Совета

Депутатов муниципального образования «Муринское  сельское  поселение»

Всеволожского муниципального  района   Ленинградской области   от 05.04.2012 №  7

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МО «Муринское сельское поселение» | 20886,16 | 696 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 13848890 |  | 13848890 |

Приложение №3

к программе «Проведение капитального ремонта  многоквартирных  домов,

расположенных на  территории муниципального образования «Муринское

сельское поселение» Всеволожского  муниципального  района

Ленинградской  области  в2012г», утвержденной Решение Совета

Депутатов Муниципального образования «Муринское сельское

поселение»    Всеволожского муниципального  района

Ленинградской       области       от  05.04.2012   №    7

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по МО «Муринское сельское поселение» |  | 13848890 | 9353624 | 0 | 1840,0 | 2062232 |  |  | 1866,0 | 2433034 |  |  |  |  | 0 |
| 1 | п. Мурино ул. Оборонная д. 8 | 3806115 | 2721553 |  |  |  |  |  | 1237 | 1084562 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | п. Мурино ул. Оборонная д.14 | 2919003 | 1782238 | 0 | 1140 | 1136765 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | п. Мурино ул. Оборонная д 20 . | 4077715 | 3152248 | 0 | 700 | 925467 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | . Мурино ул. Оборонная д. 53 | 1296456 | 596957 | 0 |  |  |  |  | 264 | 699499 |  |  |  |  | 0 |
| 5 | . Мурино ул. Оборонная д. 55 | 1749601 | 1100628 | 0 |  |  |  |  | 365 | 648973 |  |  |  |  | 0 |

Приложение 4

к программе «Проведение капитального ремонта  многоквартирных  домов,

расположенных на  территории муниципального образования «Муринское

сельское поселение» Всеволожского  муниципального  района

Ленинградской  области  в2012г», утвержденной Решение  Совета

Депутатов  Муниципального образования «Муринское сельское

поселение»    Всеволожского муниципального  района

Ленинградской       области       от 05.04.2012     № 7

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по МО Муринское сельское поселение |  | 20886,16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | п. Мурино ул. Оборонная д. 8 | 3681,2 | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется |  |
| 2 | п. Мурино ул. Оборонная д. 14 | 6743,0 | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется |  |
| 3 | п. Мурино ул. Оборонная д 20 | 5733,2 | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется |  |
| 4 | п. Мурино ул. Оборонная д. 53 | 2243,86 | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется |  |
| 5 | п. Мурино ул Оборонная д. 55 | 2484,90 | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется | центральное | имеется |  |