Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Решением  Совета   Депутатов     МО

«Муринское сельское   поселение»

Всеволожского   муниципального района

Ленинградской области  от 06 июня 2013г.  № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ"

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013году" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации Программы | 2013 год |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах |
| Задачи Программы | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций; создание условий для экономии эксплуатационных расходов; |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы 42,911250 млн. руб., из них: - средства Фонда 11,329 млн. руб., - областного бюджета 11,500 млн. руб., - местного бюджета 11,500 млн. руб., - средства собственников помещений 8,582250 млн. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Провести капитальный ремонт 7 многоквартирных домов, общая площадь ремонта 51307,90 кв.м. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Конев И.Н.. |
| Исполнители Программы | Участники программы: управляющая компания ООО «Охта-Сервис ЖЭУ-1», ТСЖ «Воин-МС», ТСЖ «Дом плюс». |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд); Правительство Ленинградской области; комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; Администрация МО «Муринское сельское поселение»; собственники помещений. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика Программы | Гаркавый В.Ф., Глава администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области тел.8 (812) 309-78-12, 8 (812) 595-51-20 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | 1. Внешний контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Гаркавый В.Ф. 2. Контроль за целевым использованием средств, направленных на финансирование программы – осуществляет финансово-экономический отдел администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 3. Контроль за своевременным выполнением ремонтных работ осуществляет заместитель Главы администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Конев И.Н. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

  - Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования  «Муринское  сельское  поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области составляет 227,674 тыс. кв.м. /  40 домов , а именно:

-  ТСЖ                                      - 63,281тыс.кв.м./  5 домов.

- управляющие компании    - 164,393 тыс. кв. м /35домов

До реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, более 2000 человек проживало в многоквартирных домах, требующих неотложного капитального ремонта. Поэтапная работа (участие в региональных программах проведения  капитального  ремонта  многоквартирных домов  в течении 2-х лет, позволило провести  капитальный ремонт в 9 многоквартирных домах. По данной  программе планируется  отремонтировать 7 многоквартирных домов. Значительным плюсом в программе является активное участие ТСЖ, расположенных на территории МО. Из 4-х имеющихся ТСЖ, в данной программе участвуют: ТСЖ «Воин-МС» и ТСЖ «Дом плюс».

Учитывая значительные финансовые затраты на проведение капитального ремонта, было принято решение осуществлять капитальный ремонт многоквартирных домов поэтапно, в течение 20011-2013 годов. На  третьем  этапе -  в 2013 году в муниципальном образовании «Муринское  сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  выбрано 7 многоквартирных  жилых  домов. Перечень  таких домов с их характеристиками указан в приложении 1.

Также, в указанных многоквартирных домах проведены общие собрания собственников жилых помещений  об участии в капитальном ремонте своих многоквартирных домов.

1.2. Цели Программы, основные задачи  Программы

Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах.

Основные задачи Программы:

- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

- снижение физического износа многоквартирных жилых домов;

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- обеспечение сохранности жилищного фонда;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

1.3. Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями

Программа носит самостоятельный характер.

1.4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной поддержки управляющей организации, собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Объем финансирования Программы по источникам и годам финансирования:

| Год реализации | Объем финансирования Программы (млн. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | средства Фонда | областной бюджет | бюджет муниципального образования | Средства собственников жилых помещений |
| 2013 | 42,911250 | 11,329 | 11,500 | 11,500 | 8,582250 |
| Итого | 42,911250 | 11,329 | 11,500 | 11,500 | 8,582250 |

Система программных мероприятий разработана на основе предложений собственников жилых помещений и управляющей организации.

Планом реализации мероприятий Программы предусматриваются:

1. Разработка проектов  правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования  «Муринское  сельское  поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Разработка постановлений  администрации муниципального образования  «Муринское  сельское  поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области  об утверждении порядка выплаты собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

3. Заключение между комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и муниципальным образованием соглашений о совместных действиях по реализации мероприятий Программы.

4. Долевое участие в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования, средств собственников помещений.

5. Организация работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которая предусматривает следующие этапы:

- утверждение общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт;

- отбор подрядных организаций;

- заключение договоров на проведение капитального ремонта;

- выполнение капитального ремонта;

- осуществление контроля  за ходом работ и приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта;

- представление отчетности о выполнении капитального ремонта;

- ежегодная корректировка муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем  электро-, тепло-,  водоснабжения и водоотведения.

- ремонт крыши

- ремонт фасадов - капитальный ремонт отмостки, входов  в подвалы, гидроизоляция, ремонт панельных швов, покраска  фасадов, замена окон   в парадных).

Предложения о проведении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных жилых домов представляются общему собранию собственников помещений управляющей организацией  и правлением ТСЖ по результатам осмотров (общих, частичных, внеочередных) или на основании решения межведомственной комиссии.

Решения о проведении капитального ремонта, долевом участии в его проведении и утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании собственников помещений.

Привлечение управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, установленным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Выплата управляющей организацией  средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома осуществляется в соответствии с порядком, определенным администрацией поселения.

По решению администрации поселения может быть определен порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты средств собственниками помещений.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов средства Фонда и долевого финансирования из областного бюджета, бюджета поселения, собственников помещений используются исключительно на проведение видов работ, указанных в настоящей Программе, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится комиссией в составе представителей администрации, подрядчика, собственников помещений, управляющей организации, эксплуатирующей жилищный фонд и жилищной инспекции Ленинградской области.

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома согласовывается с администрацией поселения и подписывается лицами, уполномоченными действовать от имени управляющей компании.

Результаты проведенного ремонта отражаются в техническом паспорте здания жилого дома.

1.5. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней и привлечения внебюджетных ресурсов. В 2013 году в целом необходимо 42911,250  тыс. руб. для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, необходимость проведения ремонта которых установлена на момент принятия программы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию Программы и планируемые показатели выполнения Программы

2.1. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Финансовые средства для решения проблемы капитального ремонта жилищного фонда формируются за счет Фонда, бюджетов различных уровней и иных источников в соответствии с приложениями 1,2,3 к настоящей Программе. Реализация Программы по объектам, финансирование капитального ремонта которых осуществляется за счет средств Фонда, средств областного бюджета Ленинградской области, обеспечивается в порядке межбюджетных отношений (в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерация) в форме субвенций.

Бюджетными ресурсами являются средства Фонда,  областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета поселения, направленные на финансирование мероприятий по капитальному ремонту.

К иным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся  средства собственников помещений.

Затраты на реализацию мероприятий Программы в целом в 2013 году применительно к многоквартирным домам составляют в средних текущих ценах 2013 года по муниципальному образованию  «Муринское  сельское  поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области  42911,250 тыс. руб. Необходимый совокупный размер бюджетных средств – 34329,000 тыс. руб., иных источников – 8582,250 тыс. руб.

Объем реализации программы составлен на основе заявок собственников жилых помещений и рассчитан исходя из планируемого перечня работ по капитальному ремонту и средних рыночных цен.

Средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м. по поселению составляет в 2013 году:

- капитальный ремонт внутридомовых сетей –  1000 руб.

-    ремонт  крыши- 1980 руб.

-    ремонт фасада - 2400 руб.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта, включающий перечень работ, предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ, и стоимость разработки проектной документации, в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных жилых домах не должен превышать 7,740 тыс. рублей.

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы:

В 7 многоквартирных домах муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, общей площадью  60243,5 кв.м., будет произведен капитальный ремонт общего имущества.

Реализация Программы позволит:

1)  провести ремонт инженерных сетей  в  7 домах

2) осуществить работы, направленные на снижение физического износа жилых зданий;

3) снизить риск возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов;

4) сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений на 20 процентов;

5) обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан или семей МО

«Муринское  сельское  поселение»;

6) увеличить сроки эксплуатации жилищного фонда;

7) повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников реализации  Программы

3.1. Управление Программой. Состав участников реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования  «Муринское  сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Представитель заказчика Программы – Глава администрации муниципального образования Муринское сельское  поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Гаркавый В.Ф.

Исполнители Программы - управляющая компания - ООО «Охта-Сервис ЖЭУ-1», ТСЖ «Воин-МС», ТСЖ «Дом плюс». В реализации Программы принимают участие  и собственники помещений.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы

Полномочия и функции заказчика Программы:

- управление реализацией Программы;

- реализация Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

- корректировка Программы и подготовка предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

- участие в софинансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

- контроль за целевым использованием выделенных средств;

- назначение представителя заказчика и определение делегируемых ему полномочий для оперативного управления реализацией Программы.

Полномочия и функции представителя заказчика Программы:

-    осуществление оперативного управления реализацией Программы;

- подача в Правительство Ленинградской области заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в пределах установленного лимита предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

-  ежегодная подготовка предложений по включению в областной бюджет и местный бюджет средств на софинансирование  работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

- ежегодная подготовка предложений о распределении средств Фонда,  областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

- подготовка предложений о приостановлении предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в случае несоблюдения управляющей организацией условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- обеспечение перечисления средств Фонда, средств областного и местного бюджетов на специально открытые счета  управляющей организации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;

- обеспечение участия собственников помещений в софинансировании капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

-  определение порядка выплаты собственниками помещений средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного жилого дома, в том числе порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты средств;

- принятие решения о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в Программу;

- уведомление  управляющей организации и ТСЖ  о принятии решения о распределении полученных средств с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного жилого дома;

-  перечисление на отдельные банковские счета управляющей организации  и ТСЖ средств на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, которые включены в Программу;

-  осуществление контроля  за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов и целевым использованием выделенных средств;

- участие в приемке жилищного фонда в эксплуатацию после окончания ремонтных работ и согласование акта приемки выполненных работ;

- получение от управляющей организации и ТСЖ информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

-  представление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

а)  отчета о расходовании средств Фонда за отчетный период,

б) отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,

в)  необходимой документации для представления в Фонд заявки на очередной год.

Полномочия и функции управляющей организации и ТСЖ:

- представление общему собранию собственников помещений предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного жилого дома;

-  составление сметы расходов на капитальный ремонт;

-  представление органу местного самоуправления:

а)  уведомлений об открытии отдельного банковского счета с указанием реквизитов,

б)  решений общего собрания собственников помещений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома за счет средств собственников помещений,

в)  утвержденной общим собранием собственников помещений сметы расходов на капитальный ремонт,

г)  информации о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

д)  участие в приемке выполненных ремонтных работ;

е)  оплата проведенного капитального ремонта подрядной организации.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Контроль  за исполнением Программы осуществляет Совет депутатов  МО «Муринское сельское поселение». Оценка результатов реализации Программы и контроль  за выполнением мероприятий Программы осуществляются Администрацией МО «Муринское  сельское поселение».

Отчеты о реализации мероприятий Программы представляются представителем заказчика:

в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области - ежеквартально;

в комитет финансов Ленинградской области - ежеквартально;

в Правительство Ленинградской области - по итогам года;

в комитет  по  энергетическому  комплексу  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  Ленинградской   области - в  сроки,  установленные правовым актом Правительства Ленинградской области.

Информация о проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов представляется управляющей организацией администрации МО «Муринское сельское  поселение» по окончании ремонта.

Приложения к Программе:

.

1.Перечень многоквартирных жилых домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных  жилых домов, расположенных на территории МО «Муринское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 году".

2. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО  Муринское  сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013  году» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Реестр  многоквартирных домов  по видам ремонта.